|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 1 | Juan Carlos Molero | Andree Villegas | Andree Villegas | 07/09/2024 | Agregar requerimientos |

SOLICITUD DE CAMBIO Nº 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto | Solicitantes del Cambio |
| Desarrollo e Implementación de un sistema web intranet para automatizar la administración de un colegio | SWIAAC | Pepito Perez |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Cambio Requerido | | | | |
| *Acción Correctiva* | |  | *Reparación por Defecto* |  |
| *Acción Preventiva* | |  | *Cambio en el Plan de Proyecto* | X |
| DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: *DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.* | | | | |
| El colegio enfrenta problemas para organizar y seguir actividades extracurriculares debido a la falta de un módulo específico en la intranet, lo que causa ineficiencia, desorganización y desmotivación del personal. Esto lleva a una gestión dispersa y mayor carga de trabajo. El cambio propuesto centralizará la gestión de actividades, mejorando la eficiencia y la experiencia de usuarios. | | | | |
| DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: *ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.* | | | | |
| Se solicita añadir un módulo a la intranet del colegio para la gestión de actividades extracurriculares, que permitirá organizar y hacer seguimiento de clubes, talleres y eventos. El equipo de desarrollo de la intranet, en colaboración con el personal administrativo del colegio, será responsable de implementar esta funcionalidad. El desarrollo del módulo comenzará tras la aprobación del cambio y se completará en aproximadamente 3 semanas. El módulo será integrado en la intranet existente y estará accesible a través de la red interna del colegio para el personal autorizado. | | | | |
| RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: *ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O*  *RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.* | | | | |
| Se solicita este cambio para mejorar la gestión y coordinación de actividades extracurriculares en el colegio, ya que la falta de un módulo específico está causando ineficiencia y desorganización. Elegimos este curso de acción porque integrar un módulo dentro de la intranet existente centraliza la gestión, optimiza la comunicación y facilita el seguimiento, lo cual es más eficiente y coherente que implementar soluciones externas o manuales. Si el cambio no se realiza, el colegio continuará enfrentando problemas de desorganización, ineficiencia en la administración de actividades, y una experiencia negativa para el personal y los estudiantes, lo que podría afectar el rendimiento y la satisfacción general. | | | | |
| Efectos en el Proyecto | | | | |
| *En el corto plazo* | | | *En el largo plazo* | |
| Mejora Inmediata en la Organización | | | Incremento en la Participación Estudiantil | |
| Optimización de Procesos | | | Reducción Sostenida de Errores | |
| Satisfacción Inicial del Personal | | | Mejora Continua en la Gestión Escolar | |
| Efectos en otros proyectos, programas, portafolios u operaciones | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Efectos extra empresariales en clientes, mercados, proveedores, gobierno, etc. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Observaciones y Comentarios adicionales | | | | |
| Asegurarse de que el módulo se desarrolle según lo especificado para evitar retrasos. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Revisión del Comité de Control de Cambios | | | | |
| *Fecha de Revisión* | 07/09/2024 | | | |
| *Efectuada Por* | Andree Villegas | | | |
| *Resultados de Revisión (aprobada/rechazada)* | Aprobada | | | |
| *Responsable de Aplicar/Informar* | Juan Carlos Molero Rojas | | | |
| *Observaciones Especiales* |  | | | |