| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 001 | Andree Villegas Farfan | Roosevelt López | Roosevelt López | 29/08/24 |  |
|  |  |  |  |  |  |

COSTEO DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Implementación de un sistema web de gestión | I.S.W.G. |

| ENTREGA BLE | ACTIVI DAD | Tipo de Recurso: Personal | | | | | Tipo de Recurso: Materiales o Consumibles | | | | | Tipo de Recurso: Máquinas o No consumibles | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *NOMBRE DEL RECURSO* | *UNIDA DES* | *CANTI DAD* | *COSTO UNITARIO* | *COSTO TOTAL* | *NOMBRE DEL RECURSO* | *UNIDA DES* | *CANTI DAD* | *COSTO UNITARIO* | *COSTO TOTAL* | *NOMBRE DEL RECURSO* | *UNIDA DES* | *CANTI DAD* | *COSTO UNITARIO* | *COSTO TOTAL* |
| 1 | Desarrollo del Sistema | Desarrolladores de Software | Horas | 300 | S/25 | S/7500 | Licencias de Software | Anual | 4 | S/100 | S/400 | Servidores | Unitario | 2 | S/3700 | S/7400 |
|  |  | Analista de Negocios | Horas | 100 | S/22.5 | S/2250 | Sistemas Operativos | Licencia | 5 | S/100 | S/500 | Estaciones de trabajo | Unitario | 4 | S/3750 | S/15000 |
|  |  | Gestor de proyectos | Horas | 75 | S/30 | S/2250 | Herramientas de gestión de proyectos | Licencia | 5 | S/100 | S/500 | Dispositivos de red | Unitario | 3 | S/800 | S/2400 |
|  |  | Diseñadores UX/UI | Horas | 150 | S/20 | S/3000 | Alojamiento Web | Licencia | 1 | S/3500 | S/3500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Equipo de QA (Quality Assurance) | Horas |  | S/20 | S/3000 | Dominio y Certificados SSL | Licencia | 1 | S/500 | S/500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Capacitación del personal | Instructor de capacitación | Horas | 100 | S/20 | S/2000 | Materiales de capacitación | Kits | 5 | S/25 | S/125 | Equipos de capacitación | Unitario | 5 | S/2500 | S/12500 |
| 3 | Mantenimiento y soporte | Soporte técnico | Horas | 120 | S/18 | S/2160 | Actualizaciones de software | Anual | 5 | S/300 | S/1500 | Equipos de respaldo | Unitario | 2 | S/600 | S/1200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |