|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 1.0 | Joaquin Tumba | Clever Chavez | Clever Chavez | 16/10/2024 | Construcción a detalle del documento |
|  |  |  |  |  |  |

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| Desarrollo e Implementación de un sistema web intranet para automatizar la administración del colegio Educa Avanza | |  | | --- | | DIISWAACEA |  |  | | --- | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto o Servicio a Adquirir | Código de elemento WBS | Tipo de  Contrato | Procedimiento de Contratación | Forma de contactar Proveedores | Requerimiento de Estimaciones Independientes | Área/Rol/Persona Responsable de la Compra | Manejo de múltiples Proveedores | Proveedores pre- calificados | Cronograma de Adquisiciones Requeridas | | | | |
| *Planif. Contrat* | *Solic. Resp.* | *Selecc. Proveed.* | *Admin. Contrato* | *Cerrar Contrato* |
| *Del al* | *Del al* | *Del al* | *Del al* | *Del al* |
| Compra de computadoras | 2.4.4 | Adquisición | Licitación simple | Cotización y licitación | No | Joaquin Tumba | Si | Compuworld,  Best PC,  Enrique Computadoras | Del 16/10/2024  Al 18/10/2024 | Del 19/10/2024  Al 23/10/2024 | Del 24/10/2024  Al 26/10/2024 | Del 27/10/2024 Al 15/11/2024 | El 16/11/2024 |
| Subcontratación de de equipo de desarrollo frontend | 2.4.4 | Subcontratación | Licitación | Selección de equipo precalificados | No | Clever Chavez | No | Super Team,  Front-end fantastics,  Buy and dev | Del 16/10/2024  Al 20/10/2024 | Del 21/10/2024  Al 26/10/2024 | Del 27/10/2024  Al 31/10/2024 | Del 01/11/2024 Al 20/12/2024 | El 21/12/2024 |
| Alquiler de servidores | 2.4.4 | Alquiler | Selección directa | Licitación | No | Cesar Campos | Si | AWS,  Azure,  Google Cloud | Del 16/10/2024  Al 18/10/2024 | Del 19/10/2024  Al 22/10/2024 | Del 23/10/2024  Al 25/10/2024 | Del 26/10/2024 Al 16/11/2024 | El 17/11/2024 |