|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 1.0 | Joaquin Tumba | Joaquin Tumba | Joaquin Tumba | 17/10/2024 | Primera versión de la inspección de calidad |
|  |  |  |  |  |  |

INSPECCIÓN DE CALIDAD Nº 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto | | | | | | Siglas del Proyecto | | | | | | |
| Desarrollo e Implementación de un sistema web intranet para automatizar la administración del colegio Educa Avanza | | | | | | D.I.S.W.I.A.A.D.C.E.A | | | | | | |
| Datos del Entregable Inspeccionado | | | | | | | | | | | | |
| *Elaborado por Joaquin Tumba* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA INSPECCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| *Objetivos de la Inspección* | | | | | | | | | | | | |
| El objetivo principal de la inspección es identificar defectos y oportunidades de mejora en los entregables del proyecto, garantizando que se cumplan los | | | | | | | | | | | | |
| Estándares de calidad | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *Grupo de Inspección* | | | | | | | | | | | | |
| PERSONA | | ROL EN EL PROYECTO | | | ROL DURANTE LA INSPECCIÓN | | | | | OBSERVACIONES | | |
| Joaquin Tumba | | Desarrollador | | | Coordinador de la inspección | | | | | Verificar la documentación entregada. | | |
| Clever Chavez | | Jefe de proyecto | | | Inspector | | | | | Revisar la calidad del código fuente. | | |
| Cesar Antonio | | Analista de datos | | | Observador | | | | | Confirmar la correcta ejecución de pruebas. | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | |
| *Datos de Inspección* | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | TIEMPO DE PRUEBA | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | |
| 15/10/2024 | 3 horas | | Revisar los detalles de la interfaz de usuario. | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | |
| 16/10/2024 | 2.5 horas | | Mejorar la validación de los mensajes de error. | | | | | | | | | |
| 17/10/2024 | 4 horas | | Verificar la autenticación de administradores. | | | | | | | | | |
| Resultados de la Inspección | | | | Conforme | | | | 28 | No conforme | | | 4 |
| *Lista de defectos a corregir o mejoras a realizar* | | | | *RESPONSABLE* | | | *FECHA REQUERIDA* | | | | *OBSERVACIONES* | |
| Validación de correos | | | | Clever Chávez | | | 20/10/2024 | | | | Revisar y corregir la validación del correo. | |
| Autenticación de usuarios | | | | Joaquín Tumba | | | 22/10/2024 | | | | Revisar proceso de autenticación de administradores. | |
| Mensajes de error | | | | Cesar Campos | | | 25/10/2024 | | | | Adecuar los mensajes de error por problemas de conexión. | |
| Corrección de búsqueda de usuarios | | | | Clever Chávez | | | 26/10/2024 | | | | Corregir errores en la búsqueda de estudiantes (CP07). | |
| *Observaciones complementarias* | | | | | | | | | | | | |
| Se identificó la necesidad de mejorar la claridad de los mensajes de error para los usuarios finales y optimizar la interfaz de usuario para facilitar la | | | | | | | | | | | | |
| Navegación | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| *Documentos Adjuntos* | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 Establecimiento de proceso de QA, | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 Realización del registro de no conformidades de QA (Checklist) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |