|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 1 | Clever Chavez | Joaquin Tumba | Cesar mejía | 18/11/2024 | Primera versión del documento |
|  |  |  |  |  |  |

ACTA DE REUNIÓN DE RETROSPECTIVA SPRINT I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Desarrollo e Implementación de un sistema web intranet para automatizar la administración del colegio Educa Avanza | | |
| Fecha y hora | 04/11/2024, 15:00 p.m. | Convocada por | Clever Chavez |
| Lugar | Virtual (Zoom) | Facilitador | Cesar Campos |
| Objetivo | Revisión del primer sprint y puntos de mejora. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASISTENTES | | |
| *PERSONA* | *CARGO* | *EMPRESA* |
| Cesar Antonio Campos Mejía | Scrum Máster | Company Dev |
| Chavez Estrada Clever Julian | Product Owner | Company Dev |
| Joaquin Tumba Murillo | Equipo Scrum | Company Dev |
| Chavez Estrada Clever julian | Equipo Scrum | Company Dev |
| Cesar Antonio Campos Mejía | Equipo Scrum | Company Dev |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AGENDA | | |
| *Actividad* | Responsable | Tiempo |
| Propuestas de mejora y compromisos | Joaquin Tumba | 30 min |
| Revisión de lo logrado en el Sprint 1 | Joaquin Tumba | 15 min |
| Planificación de ajustes | Equipo scrum | 20 min |
| Identificación de aspectos positivos y negativos | Clever chavez | 20 min |
| Cierre y próximo paso | Cesar mejía campos | 20 min |

|  |  |
| --- | --- |
| CONCLUSIONES | |
| 1 | Durante el Sprint 1, el equipo logró finalizar las historias de usuario prioritarias, asegurando avances clave en la funcionalidad del sistema para administradores y estudiantes. Este logro refleja una buena planificación y ejecución. |
| 2 | Se acordó realizar sesiones rápidas de sincronización (dailies) al inicio de cada jornada para mejorar la comunicación y la resolución temprana de impedimentos. |
| 3 | El Product Owner, Clever Chávez, propuso una reunión semanal de refinamiento de backlog con el equipo para evitar confusiones en futuros sprints y garantizar que las historias estén claramente definidas antes de ser trabajadas. |
| 4 | El equipo destacó la importancia de documentar los aprendizajes obtenidos en esta retrospectiva para aplicarlos como base en los siguientes sprints y mejorar la productividad general. |